**Российская Федерация**

**Республика Алтай**

**Чойский район**

**Сейкинская**

**сельская администрация**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

  "13" марта  2014 г.                                                                       № 16

*В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ "Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации"*

ПОСТАНОВИЛ:

1. Разработать и утвердить план мероприятий по  благоустройству, санитарии  и экологической безопасности Сейкинского  сельского поселения  на 2014 год.

2. Руководителям  предприятий, организаций, учреждений расположенных  на

территории  Сейкинского сельского поселения принять к неукоснительному

исполнению план мероприятий по благоустройству, санитарии и экологической безопасности.

3. Контроль за исполнением  постановления  оставляю за собой.

Глава сельской администрации                                                Е.В. Ложкин

                                                                      Приложение к постановлению

                                                                            № 16 от 13  Марта  2014г

**План**

**Мероприятий по благоустройству, санитарии и экологической  безопасности**

**Сейкинского сельского поселения  на 2014год**

| **№**  **п/п** | **Запланированные мероприятия по благоустройству, санитарии и экологической безопасности** | **сроки** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники**  **Финансирования,**  **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести сход граждан села и рассмотреть вопрос по благоустройству,  разъяснить правила благоустройства территории поселения,  санитарной, экологической безопасности и правила содержания  животных. | 12 апреля  2014 | Глава сельского  поселения | Инициатива  органов местного  самоуправления. |
| 2 | Организовать месячники по благоустройству, санитарной очистки  и экологической защиты населения. В рамках месячников:  1. Провести субботники по очистки территории поселения от мусора.  2. Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок  с привлечением не работающих граждан к общественным работам. | Апрель- Май  Сентябрь-Октябрь  2014год | Глава сельского  поселения  Руководители  организаций и  предприятий  Ответственный  За работу с  центром занятости | Местный бюджет,  средства фонда  занятости, население (далее  средства ФЗ),  инициатива  жителей села. |
| 3 | Активизировать работу с населением и провести уточнение по  закреплению прилегающей территории за домовладельцами,  организациями, учреждениями и предприятиями торговли, согласно положения благоустройства села. | Апрель – Май  2014год | Глава сельского  поселения,  специалисты | Инициатива  органов местного  самоуправления,  общественных  формирований |
| 4 | Организовать и провести конкурсы на звание «Лучшая усадьба»,  «Лучшая улица» | Июнь-Август  2014г | Директор ДК | Местный бюджет,  Спонсоры. |
| 5 | Потребовать от руководителей организаций, учреждений,  предприятий торговли. Исполнения приведения  зданий, ограждений в эстетический вид. | Июнь - Июль 2014 | Глава сельского  поселения | Средства  учреждений и  организаций. |
| 6 | Потребовать от руководителей организаций, учреждений,  предприятий торговли. Исполнения приведения  благоустройства, санитарии и экологической безопасности на своей  территории и прилегающих участках. | Апрель – Май  2014г | Глава сельского  поселения | Средства  учреждений и  организаций |
| 7 | Установить контроль за соблюдением графика вывоза ТБО  с территории сельского поселения | Апрель – Май  2014г | Глава сельского  поселения,  специалисты | Местный бюджет,  средства  физических лиц. |
| 8 | Активизировать работу с административной комиссией по  Привлечению к административной ответственности не  добросовестных владельцев домов, квартир за:  - несанкционированные свалки  - сжигание мусора, растительных остатков и ТБО на территории села  - сваливание мусора и выливание жидких помоев за пределами  своего участка. | Июнь – Август  2014г | Сотрудники  администрации,  представители  административной  комиссии | Инициатива  органов местного  самоуправления,  общественных  формирований |
| 9 | Проверка установки табличек с наименованием улиц и номерных знаков. | Апрель  2014г | Специалисты  администрации | Инициатива  органов местного  самоуправления,  общественных  формирований |
| 10 | Упорядочить уличную торговлю. | 2014г. | Глава сельского  поселения. | Инициатива  органов местного  самоуправления,  общественных  формирований |
| **11** | **Провести подготовительные работы и начать строительство**  **детской площадки.** | **2014г.** | **Глава сельского**  **поселения.** | **Местный бюджет.** |
| 12 | Потребовать от собственников - разобрать и вывезти разрушенные и сгоревшие  строения домов. | 2014г. | Глава сельского  поселения. | Местный бюджет, средства физических лиц |
| 13 | Увеличить освещение улиц | 2014г. | Глава сельского  поселения. | Местный бюджет. |
| 14 | Провести субботник по приведению кладбища в надлежащие  состояние | 2014г. | Глава сельского  поселения. | Инициатива  органов местного  самоуправления,  общественных  формирований |
| 15 | Произвести разъяснительную работу о необходимости пастьбы скота,  определить места выпаса. | май   2014г. | Глава сельского  поселения,  специалисты | Инициатива  органов местного  самоуправления,  общественных  формирований |
| 16 | Закончить ограждение кладбища | Май - Июнь  2014г | Глава сельского  поселения, | Местный бюджет. |
| 17 | Провести ремонт ограждения обелиска | Апрель-Май  2014г | Глава сельского  поселения. | Местный бюджет. |
| 18 | Проводить кошение травы на территории обелиска и стелы. | Май- Август | Глава сельского  поселения. | Местный бюджет |
| 19 | Подвести итоги конкурса на звание «Лучшая усадьба»,  «Лучшая улица» | Сентябрь  2014г | Оргкомитет | Местный бюджет,  Спонсоры. |