|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация**  **Республика Алтай**  **Чойский район**  **Сейкинская**  **сельская администрация** |  | **Россия Федерациязы**  **Алтай Республика**  **Чойj аймак**  **Сööк**  **iypтынг администрациязы** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.03.2016г. с. Сейка № 22

**О плане мероприятий по пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период 2016года на территории Сейкинского сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.02.2015) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Сейкинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Утвердить план мероприятий по пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период 2016года на территории Сейкинского сельского поселения согласно приложения.
2. Специалисту по работе с населением ознакомить руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности с настоящим Постановлением, а также разместить настоящее Постановление на информационных стендах села и на сайте администрации в сети «Интернет» с 17.03.2016г.
3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Муниципального образования

Сейкинского сельского поселения Е.В. Ложкин

Приложение к Постановлению Главы Сейкинского

сельского поселения на 2016 год

**План мероприятий**

**по пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период 2016года на территории Сейкинского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка об  исполнении |
| Определить зоны затопления | До 25.03.2016г. | Вед. специалист  по земле и земле  пользованию  Н.А. Андреева |  |
| Оповещение жителей зон возможного  затопления по эвакуации к месту  назначения (спорт зал школы) | До 01.04.2016г. | Специалист по правовым вопросам  Ю.В. Семикина |  |
| Составить полный список людей и  принадлежащих им животных  попадающих в зоны возможного  затопления. | До 25.03.2016г | Специалист  по хоз.учету  В.М. Дегтярева |  |
| Подготовить проекты договоров на привлечения сил и средств организаций и частных лиц по предупреждению и ликвидации ЧС по пропуску ледохода и паводковых вод | До 23.03.2016г | Гл.Бухгалтер.  Е.В. Петрова |  |
| Обследовать пропускные трубы  составить список труб не обходимых для очистки и пропарки. | До 25.03.2016г | Гл. администрации  Е.В.Ложкин |  |
| Сделать заявку в район на очистку и пропарку пропускных труб | До 01.04.2016г | МАУ Чойское ЖКУ |  |
| Привлекаемые средства по  предупреждению и ликвидации ЧС  по пропуску ледохода и паводковых  вод |  | ДТ-75 Постников  УРАЛ-55577 ООО  Лесопр. Предпр.  УАЗ-3303- ЖКХ |  |
| Установить дежурство по замеру  подъема уровня воды | До 01.04.2016г | Гл. администрации  Е.В.Ложкин |  |
| Информировать население о  возможных зонах затопления и подъеме воды на информационных  стендах. | С 01.04.2016г  До 01.06.2016г | Специалист по правовым вопросам  Ю.В. Семикина |  |