|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация**  **Республика Алтай**  **Чойский район**  **Сейкинская сельская администрация**  **Распоряжение** |  | **Россия Федерациязы**  **Алтай Республика**  **Чойj аймак**  **Сööк**  **iypтынг администрациязы** |

«12» февраля 2018г. с. Сейка № 11

**Об утверждении плана мероприятий по оснащению уличным наружным освещением Сейкинского сельского поселения на 2018-2020 годы**

1. Утвердить план мероприятий по оснащению уличным наружным освещением Сейкинского сельского поселения на 2018-2020 годы(Приложение №1)

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Сейкинское сельское поселение» Ю.В. Семикина

Приложение

к распоряжению

Главы Сейкинского сельского поселения

от 12.02.2018г. № 11

План мероприятий по оснащению уличным наружным освещением

села Сейка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения  мероприятия |
| 2018г. | | |
| 1 | Инвентаризация уличного наружного освещения Гагарина, Тушкинекская, Луговая | февраль - март |
| 2 | Ремонт неисправных уличных фонарей | апрель - май |
| 3 | Приобретение и установка наружного освещения по улицам: Гагарина, Тушкинекская, Луговая | июнь - сентябрь |
| 4 | Увеличение точек освещения улиц Гагарина, Тушкинекская, Луговая за счёт «свободных» прочих субвенций бюджету сельского поселения (дорожный фонд). | до 01 декабря |
| 2019г. | | |
| 1 | Инвентаризация уличного освещения улиц Западная, Центральная, Береговая | февраль – март |
| 2 | Ремонт неисправных уличных фонарей | апрель - май |
| 3 | Приобретение и установка наружного освещения по улицам: Центральная, Западная, Береговая | июнь - сентябрь |
| 4 | Увеличение точек освещения улиц Центральная, Западная, Береговая за счёт «свободных» прочих субвенций бюджету сельского поселения (дорожный фонд) | до 01 декабря |
| 2020г. | | |
| 1 | Инвентаризация уличного освещения улиц Шахтовая, Кирпичная, , Восточная, Березовая, Сиинская | февраль - март |
| 2 | Ремонт неисправных уличных фонарей | апрель - май |
| 3 | Приобретение и установка наружного освещения по улицам: Шахтовая, Кирпичная, Восточная, Березовая, Сиинская | апрель - сентябрь |
| 4 | Увеличение точек освещения улиц Шахтовая, Кирпичная, Восточная, Березовая, Сиинская за счёт «свободных» прочих субвенций бюджету сельского поселения (дорожный фонд) | до 01 декабря |