|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация** **Республика Алтай** **Чойский район****Сейкинская сельская администрация** **Распоряжение** |  | **Россия Федерациязы****Алтай Республика****Чойj аймак****Сööк****iypтынг администрациязы** |

«12» февраля 2018г. с. Сейка № 11

**Об утверждении плана мероприятий по оснащению уличным наружным освещением Сейкинского сельского поселения на 2018-2020 годы**

1. Утвердить план мероприятий по оснащению уличным наружным освещением Сейкинского сельского поселения на 2018-2020 годы(Приложение №1)

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Сейкинское сельское поселение» Ю.В. Семикина

Приложение

 к распоряжению

Главы Сейкинского сельского поселения

от 12.02.2018г. № 11

План мероприятий по оснащению уличным наружным освещением

 села Сейка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнениямероприятия |
| 2018г. |
| 1 | Инвентаризация уличного наружного освещения Гагарина, Тушкинекская, Луговая | февраль - март  |
| 2 | Ремонт неисправных уличных фонарей  | апрель - май |
| 3 | Приобретение и установка наружного освещения по улицам: Гагарина, Тушкинекская, Луговая | июнь - сентябрь  |
| 4 | Увеличение точек освещения улиц Гагарина, Тушкинекская, Луговая за счёт «свободных» прочих субвенций бюджету сельского поселения (дорожный фонд). | до 01 декабря  |
| 2019г. |
| 1 | Инвентаризация уличного освещения улиц Западная, Центральная, Береговая | февраль – март  |
| 2 | Ремонт неисправных уличных фонарей | апрель - май |
| 3 | Приобретение и установка наружного освещения по улицам: Центральная, Западная, Береговая | июнь - сентябрь  |
| 4 | Увеличение точек освещения улиц Центральная, Западная, Береговая за счёт «свободных» прочих субвенций бюджету сельского поселения (дорожный фонд) | до 01 декабря  |
| 2020г. |
| 1 | Инвентаризация уличного освещения улиц Шахтовая, Кирпичная, , Восточная, Березовая, Сиинская | февраль - март  |
| 2 | Ремонт неисправных уличных фонарей | апрель - май |
| 3 | Приобретение и установка наружного освещения по улицам: Шахтовая, Кирпичная, Восточная, Березовая, Сиинская | апрель - сентябрь  |
| 4 | Увеличение точек освещения улиц Шахтовая, Кирпичная, Восточная, Березовая, Сиинская за счёт «свободных» прочих субвенций бюджету сельского поселения (дорожный фонд) | до 01 декабря  |